InTouch PnL App
Pulse Finance v2

Cahier de Recette — Tests d'acceptation utilisateur (UAT)

Version : 2.0   |   Date : 11/06/2026   |   Usage interne

# 1. Objet et périmètre

Ce cahier de recette définit les scénarios de validation fonctionnelle et technique de l'application Pulse Finance v2 avant mise en production ou après une évolution majeure. Chaque test doit être exécuté, annoté (OK / NOK / N/A) et signé par le recetteur.

## 1.1 Périmètre couvert

Accès applicatif (HTTP/HTTPS, santé API, démarrage services)

Authentification et sécurité (local, rôles, rate limiting)

Modules Reporting : Dashboard, P&L Report, Monthly Report, PREZ MBR

Modules Données : Upload Admin, Upload Odoo, Entités, Taux de change

Modules Groupe : Newsletter

Administration : Utilisateurs, Rôles & droits, Journal d'audit

Exports Excel / PowerPoint

Interface responsive et navigation

Journaux et traçabilité (application.log, audit_logs)

## 1.2 Environnements de test

| Environnement | URL | Usage |
| --- | --- | --- |
| Production | http://pulsefinance.intouchgroup.net | Recette finale avant go-live |
| Local prod | http://localhost ou http://127.0.0.1 | Validation sur VM / poste serveur |
| Développement | http://localhost:3000 (+ API :8000) | Tests dev avec .\start.ps1 -Dev |

## 1.3 Comptes de test recommandés

| Rôle | Profil | Objectif de test |
| --- | --- | --- |
| superadmin | Super Admin | Accès total, suppression utilisateurs/rôles |
| admin | Administrateur | Gestion utilisateurs, tous modules en édition |
| cdg_group | CDG Groupe | Upload Odoo, entités, FX, consolidation — pas d'admin |
| manager | Manager | Consultation rapports + upload Odoo limité |
| raf | RAF Pays | Accès restreint à son entité, pas d'administration |
| admin@pulse.local | Compte par défaut | Premier login — mot de passe à changer |

Mot de passe par défaut initial : admin123 (à modifier dès la première connexion).

## 1.4 Données de test

Fichiers Excel revenus : scénarios actual, budget, forecast1, forecast2

Fichiers Excel charges : salary, management_fees, hub_fees

Fichier mapping Odoo et export charges Odoo (.xlsx)

Fichier entités (référentiel pays / hubs)

Fichier taux de change mensuels (FX)

Période de test suggérée : année en cours, mois avec données chargées

## 1.5 Légende des statuts

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| OK | Test réussi — comportement conforme au résultat attendu |
| NOK | Test échoué — anomalie à reporter (voir fiche incident) |
| N/A | Test non applicable dans l'environnement ou le périmètre actuel |

# 2. Infrastructure et accès

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INF-01 | Déploiement | Démarrage application (mode production) | deploy/.env configuré, MySQL actif | Exécuter .\start.ps1 depuis la racine du projet | Backend :8000 et proxy :80 démarrés. Message « Mode PRODUCTION » affiché. GET /api/health → status ok, database ok | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| INF-02 | Déploiement | Arrêt propre des services | — | Exécuter .\start.ps1 -Stop | Ports 80, 443, 8000, 3000 libérés. Événement DEPLOY enregistré dans application.log | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| INF-03 | Accès web | Accès page d'accueil (production) | — | Ouvrir http://localhost ou http://pulsefinance.intouchgroup.net | Page de login Pulse Finance affichée (HTTP 200). Pas d'erreur ERR_CONNECTION_REFUSED | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| INF-04 | API | Healthcheck API | — | curl http://127.0.0.1/api/health ou via navigateur | JSON : {"status":"ok","version":"2.0.0","database":"ok"} | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| INF-05 | HTTPS | Accès HTTPS (si certificat configuré) | setup_https.ps1 exécuté, start.ps1 -Https | Ouvrir https://pulsefinance.intouchgroup.net | Application accessible en HTTPS, certificat valide, redirection HTTP→HTTPS si FORCE_HTTPS=1 | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| INF-06 | Accès externe | Accès depuis réseau externe | — | Depuis un poste hors VM, ouvrir l'URL publique | Application joignable (NSG Azure port 80/443 ouvert si applicable) | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 3. Authentification et sécurité

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Login | Connexion identifiants valides | — | Saisir email + mot de passe corrects → Se connecter | Redirection vers le tableau de bord. Nom et rôle affichés dans la barre latérale | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-02 | Login | Connexion identifiants invalides | — | Saisir un mot de passe incorrect 3 fois | Message « Identifiants incorrects ». Événement AUTH WARNING dans application.log | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-03 | Sécurité | Blocage après trop de tentatives | — | Effectuer 10+ tentatives de connexion échouées en 15 min | HTTP 429 — « Trop de tentatives de connexion ». Événement SECURITY dans application.log | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-04 | Session | Persistance de session | — | Se connecter, rafraîchir la page (F5) | Utilisateur toujours connecté (token en sessionStorage) | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-05 | Session | Déconnexion | — | Cliquer « Déconnexion » dans la barre latérale | Retour à l'écran de login. Token supprimé. Événement AUTH « Deconnexion » dans application.log | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-06 | Mot de passe | Changement de mot de passe obligatoire | Utilisateur avec must_change_password=1 | Se connecter avec ce compte | Modal bloquante « Changement de mot de passe requis ». Impossible d'accéder aux modules sans changer le MDP | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-07 | Mot de passe | Validation force du mot de passe | — | Tenter un MDP < 8 caractères ou sans chiffre/lettre | Message d'erreur de validation. Modification refusée | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-08 | API | Accès API sans token | — | Appeler GET /api/report/pnl sans en-tête Authorization | HTTP 401 — accès refusé | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| AUTH-09 | Azure AD | Connexion Azure (si AUTH_MODE=azure) | Variables AZURE_* configurées | Cliquer connexion Azure, compléter le flux OAuth | Connexion réussie. Événement AUTH « Connexion Azure reussie » dans application.log | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 4. Navigation, rôles et permissions

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV-01 | Menu | Affichage menu latéral par rôle | — | Se connecter avec chaque rôle (superadmin, admin, cdg_group, manager, raf) | Seuls les modules autorisés apparaissent. Section Administration masquée pour raf/manager/cdg_group | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| NAV-02 | Permissions | Module en lecture seule (view) | Rôle cdg_group sur Dashboard | Accéder au Dashboard | Données visibles. Boutons d'édition/upload absents ou désactivés | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| NAV-03 | Permissions | Module masqué (none) | Rôle raf — module Upload Admin = none | Vérifier le menu latéral | « Import données » absent du menu | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| NAV-04 | RAF | Restriction entité RAF | Compte RAF lié à une entité (ex. ML) | Consulter P&L Report avec filtre entité | Accès limité aux données de son entité / pays | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| NAV-05 | UI | Menu responsive (mobile) | — | Réduire la fenêtre < 768 px ou tester sur mobile | Menu hamburger visible. Navigation fonctionnelle en mode compact | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| NAV-06 | UI | Sections du menu repliables | — | Cliquer sur les en-têtes Reporting / Données / Groupe / Administration | Sections se replient / déplient correctement | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 5. Modules Reporting

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPT-01 | Dashboard | Affichage KPIs tableau de bord | Données revenus/charges chargées pour la période | Ouvrir Tableau de bord. Sélectionner année et mois | KPIs CA, charges, résultat net affichés avec formatage numérique FR. Pas d'erreur console | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-02 | Dashboard | Filtres hub / entité / pays / devise | — | Modifier les filtres en barre supérieure | KPIs recalculés selon les filtres sélectionnés | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-03 | P&L Report | Rapport P&L complet | — | Ouvrir P&L Report. Choisir année, mois, scénario (actual), devise XOF | Tableau P&L avec lignes de classification, sous-totaux, résultat. Montants formatés | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-04 | P&L Report | Changement de scénario | — | Basculer actual → budget → forecast1 | Données mises à jour selon le scénario. Pas de mélange de scénarios | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-05 | P&L Report | Filtre par pays | — | Filtrer sur un pays (ex. ML — Mali) | P&L restreint aux entités du pays sélectionné | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-06 | Monthly Report | Rapport mensuel ligne par ligne | — | Ouvrir Rapport mensuel. Sélectionner entité et période | Tableau mensuel avec colonnes par mois. Lignes dépliables si applicable | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-07 | PREZ MBR | Génération présentation MBR | — | Ouvrir PREZ MBR. Sélectionner période et lancer la génération / export PPTX | Présentation générée (14+ slides). Fichier PPTX téléchargeable | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-08 | PREZ MBR | Données Top/Flop clients MBR | — | Consulter les sections clients dans PREZ MBR | Top et flop clients affichés avec montants cohérents | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| RPT-09 | Export | Export Excel P&L | — | Depuis P&L Report, cliquer export Excel | Fichier .xlsx téléchargé, données cohérentes avec l'écran | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 6. Modules Données — Imports

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPL-01 | Upload Admin | Upload revenus (actual) | Rôle admin/cdg avec droit edit sur upload. Fichier Excel revenus valide | Import données → Revenus → actual → glisser fichier → valider | Message succès avec nombre de lignes. Données visibles dans P&L. Entrée AUDIT dans journal | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-02 | Upload Admin | Upload revenus (budget / forecast) | — | Répéter pour scénarios budget et forecast1 | Import OK. Scénarios distincts en base. Sélectionnable dans P&L Report | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-03 | Upload Admin | Upload charges (salary) | — | Import charges type salary pour une année | Lignes importées. Reflet dans P&L section charges | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-04 | Upload Admin | Upload prévisionnel charges (charge-prev) | — | Importer charges_budget, cost_budget, salaires_budget | 3 jeux de données enregistrés. Message de synthèse affiché | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-05 | Upload Admin | Téléchargement modèles Excel | — | Cliquer « Télécharger modèle » pour revenus et charges | Fichiers .xlsx modèles téléchargés avec colonnes attendues | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-06 | Upload Admin | Rejet fichier invalide | — | Uploader un fichier .txt ou Excel avec colonnes manquantes | Message d'erreur explicite. Aucune donnée partielle en base | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-07 | Upload Odoo | Upload mapping Odoo | — | Import Odoo → Mapping → charger fichier mapping | Règles enregistrées. Statut mapping visible | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-08 | Upload Odoo | Upload charges Odoo | — | Importer export charges Odoo (.xlsx) | Charges mappées et enregistrées. Taux de correspondance affiché | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-09 | Entités | Upload référentiel entités | — | Module Entités → importer fichier entités | Liste entités mise à jour. Filtres hub/pays alimentés | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-10 | Entités | Téléchargement template entités | — | Télécharger le modèle entités | Fichier Excel avec colonnes code_entite, pays, hub, etc. | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-11 | FX | Upload taux de change mensuels | — | Module Taux de change → importer fichier FX | Taux enregistrés par pays/mois. Conversion devise fonctionnelle dans rapports | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-12 | FX | Modification manuelle d'un taux | Rôle admin | Modifier un taux pour un pays/mois donné | Taux mis à jour. Rapports recalculés avec nouveau taux | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| UPL-13 | Historique | Historique des uploads | — | Consulter l'historique des imports | Liste des uploads avec date, fichier, statut, utilisateur | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 7. Module Newsletter

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NL-01 | Newsletter | Affichage éditeur newsletter | Droit edit ou view sur consolidation | Ouvrir module Newsletter | Éditeur affiché avec contenu du mois. Barre d'outils visible | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| NL-02 | Newsletter | Édition et sauvegarde | Droit edit | Modifier le texte, enregistrer | Modifications persistées après rechargement | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| NL-03 | Newsletter | Impression / export PDF | — | Utiliser la fonction d'impression navigateur | Mise en page adaptée à l'impression (barre latérale masquée) | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 8. Administration

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | Utilisateurs | Liste des utilisateurs | Rôle admin ou superadmin | Ouvrir Utilisateurs | Tableau avec email, nom, rôle, entité, statut actif, dernière connexion | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-02 | Utilisateurs | Création utilisateur | — | Créer un utilisateur avec email, rôle raf, entité, mot de passe | Utilisateur créé. Email de bienvenue envoyé si Azure configuré. Événement ADMIN dans application.log | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-03 | Utilisateurs | Modification utilisateur | — | Changer le rôle ou l'entité d'un utilisateur | Modification enregistrée. Nouvelles permissions effectives à la prochaine connexion | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-04 | Utilisateurs | Désactivation utilisateur | — | Désactiver un compte (active=0) | Utilisateur ne peut plus se connecter (401) | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-05 | Utilisateurs | Suppression utilisateur | Rôle superadmin uniquement | Supprimer un utilisateur de test | Utilisateur supprimé. Événement ADMIN dans application.log | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-06 | Utilisateurs | Interdiction auto-suppression | — | Tenter de supprimer ou désactiver son propre compte | Action refusée avec message d'erreur | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-07 | Rôles | Consultation matrice des permissions | — | Ouvrir Rôles & droits | Matrice modules × rôles avec niveaux view/edit/none | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-08 | Rôles | Création rôle personnalisé | — | Créer un rôle « test_recette » avec permissions spécifiques | Rôle créé et assignable aux utilisateurs | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-09 | Rôles | Modification permissions d'un rôle | — | Passer un module de view à none pour un rôle | Module masqué pour les utilisateurs de ce rôle | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-10 | Rôles | Suppression rôle personnalisé | superadmin | Supprimer le rôle test_recette | Rôle supprimé. Rôles système (admin, raf, etc.) non supprimables | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-11 | Journal | Consultation journal d'audit | — | Ouvrir Journal des activités (admin) | Liste des actions : uploads, utilisateur, date, statut | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-12 | Journal | Traçabilité après upload | — | Effectuer un upload puis consulter le journal | Action d'upload présente avec nom utilisateur, fichier, statut | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| ADM-13 | Email | Diagnostic envoi email | — | GET /api/admin/mail/status (admin) | Statut configuration Azure Mail (ok ou erreur explicite) | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 9. Fonctionnalités transverses

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRX-01 | Commentaires | Ajout commentaire analytique | — | Ajouter un commentaire sur une section P&L pour une entité/période | Commentaire enregistré et visible au rechargement | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| TRX-02 | Mapping | Upload règles de mapping | — | Importer fichier règles mapping comptable | Règles chargées. Application lors du prochain import Odoo | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| TRX-03 | Résolution entité | Upload avec code entité Excel | — | Importer un fichier dont la colonne Entité contient un code (ex. TFSSN) plutôt qu'un nom | Résolution automatique du code vers l'entité correcte | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| TRX-04 | Devise | Conversion XOF / EUR | — | Basculer la devise XOF puis EUR dans les filtres | Montants recalculés selon les taux FX configurés | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 10. Journaux et traçabilité

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOG-01 | application.log | Événement de connexion journalisé | — | Se connecter puis lire deploy/logs/application.log | Ligne AUTH ¦ Connexion reussie avec user et IP | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| LOG-02 | application.log | Événement d'upload journalisé | — | Effectuer un upload puis consulter application.log | Ligne AUDIT avec action, utilisateur, fichier | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| LOG-03 | application.log | Événement déploiement journalisé | — | Relancer start.ps1 | Lignes DEPLOY ¦ Demarrage et DEPLOY ¦ Backend demarre | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| LOG-04 | backend.log | Logs techniques backend | — | Consulter deploy/logs/backend.log après utilisation | Requêtes HTTP et erreurs éventuelles tracées | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 11. Tests de non-régression sécurité

| N° | Module | Scénario | Prérequis | Procédure | Résultat attendu | Statut | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | CORS | Origine non autorisée bloquée | — | Appeler l'API depuis une origine non listée dans ALLOWED_ORIGINS | Requête CORS rejetée par le navigateur | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| SEC-02 | JWT | Token expiré ou modifié | — | Modifier le token en sessionStorage ou attendre expiration | HTTP 401. Redirection vers login | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| SEC-03 | JWT | Utilisateur désactivé après émission token | — | Désactiver un utilisateur connecté, puis rafraîchir | Session invalidée (revalidation BDD) | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| SEC-04 | Headers | En-têtes de sécurité HTTP | — | Inspecter les headers de réponse (F12 → Network) | X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy présents | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |
| SEC-05 | Rôles | Élévation de privilèges | — | Compte RAF : tenter POST /api/admin/users via API | HTTP 403 — accès refusé | ☐ OK ☐ NOK ☐ N/A |  |

# 12. Synthèse de recette

À compléter en fin de campagne de tests :

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Date de début des tests |  |
| Date de fin des tests |  |
| Environnement testé |  |
| Nombre de tests exécutés |  |
| Tests OK |  |
| Tests NOK |  |
| Tests N/A |  |
| Taux de réussite |  |
| Bloquant(s) identifié(s) |  |
| Décision | ☐ Validé ☐ Validé avec réserves ☐ Refusé |

## 12.1 Signatures

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Recetteur fonctionnel (métier) |  |  |  |
| Recetteur technique (IT) |  |  |  |
| Valideur / Sponsor |  |  |  |

## 12.2 Registre des anomalies

| N° | Test | Description anomalie | Gravité | Statut | Correctif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Bloquant / Majeur / Mineur | Ouvert / Corrigé / Clos |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Document généré le 11/06/2026 — InTouch PnL App v2.0 — Cahier de Recette — Usage interne